Proyecto Memorias Urbanas

Minuta 003- 2019

Miembros presentes:

|  |  |
| --- | --- |
| Adriana Álvarez Figueroa. | Profesora del curso de Administración de proyectos. |
| David Valverde Zúñiga. | Estudiante Ing. En Computación. |
| Erick Muñoz Rojas. | Estudiante Ing. En Computación. |
| Gabriel Vindas Brenes. | Estudiante Ing. En Computación. |
| Jannio Chaverri Agüero. | Estudiante Ing. En Computación. |
| Sofía Mannix Sánchez. | Estudiante Ing. En Computación. |

**Se da inicio a las 9:20 am.**

Se le presentó a la profesora tres versiones distintas de prototipos para la pantalla de presentación donde se muestra la información específica de cada locación. Además se presentó la corrección de otros errores que tenía la interfaz.

**Decisión de la profesora sobre el prototipo.**

La profesora terminó decidiendo por la segunda versión del prototipo. Se propuso traer la versión implementada en la siguiente reunión.

**Se dan recomendaciones.**

La profesora añadió que deseaba ver el resto de las funcionalidades implementadas próximamente, ya que se analiza la posibilidad de publicar la aplicación en un futuro cercano.

**Finaliza a las 9:30 am.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionable** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| Cambios visuales implementados. | David Valverde.  Erick Muñoz.  Sofía Mannix.  Jannio Chaverri.  Gabriel Vindas. | 31 de octubre de 2019. |
| Implementación del escáner QR | Jannio Chaverri. | 31 de octubre de 2019. |
| Implementación de mejoras de filtros y contraseñas. | David Valverde. | 31 de octubre de 2019. |